На основу члана 160. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15), члана 19. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 12/08, 8/09, 4/10, 7/12, 3/13, 3/14, 9/14, 10/15, 9/16, 3/17 и 11/17), Скупштина општине Кучево, на седници одржаној 05.04.2018. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО  ЗА 2017. ГОДИНУ

Програмом мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота на територији општине Кучево  за 2017. годину број I-06-1-46/2017 који је усвојен на седници Скупштине општине Кучево одржаној дана 14.03.2017. године, предвиђена средства у износу 3.500.000,00 динара била су распоређена за унапређење путне инфраструктуре и то за:

- изградњу алтернативног пута за насеље Равниште и то деоница Лугарница (Крст) – Равништарка износ од 1.750.000,00 динара и

- санацију постојећег путног правца Кучајна – Равниште износ од 1.750.000,00 динара.

Нa Програм је добијенa сагласност Министарства рударства и енергетике Републике Србије, Сектор за геологију и рударство, број 353-00-4/2017-02 од 07.04.2017. године, која је Општини Кучево достављена 27.06.2017. године и заведена под бројем 06-1-56/2017 (бр.књ. 276).

За реализацију Програма у току 2017. године било је задужено ЈП за одржавање путева и јавне расвете општине Кучево које је извршило радове на горе наведеним путним правцима. Према достављеном Извештају ЈП за одржавање путева и јавне расвете општине Кучево о реализацији Одлуке о буџету општине Кучево за 2017. годину о реализацији средстава за унапређење путне инфраструктуре број 63/1 од 31.01.2018. године, опредељена средства у износу од 3.500.000,00 динара утрошена су за горе наведене радове како је у Програму наведено.

Број: I-06-1-39/2018                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

05.04.2018. год.                                                              Владимир Стојановић, с.р.

К у ч е в о

Тачност отправка оверава,

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић,с.р.