На основу табеларног приказа Плана и извршења расхода, а у складу са Одлуком о буџету Општине Кучево бр. I-06-1-197/2018 од 17.12.2018. године, којом су предвиђена средства у износу од 7.184.000,00 и  Програма за заштиту и унапређење животне средине бр. III-501-17/2018 oд 28.9.2018. године ( у даљем тексту Програм),  на који је добијена сагласност од Министарства за заштиту животне средине бр. 401-00-00172/1/2018-02 од  28.8.2018. године, Комисија за праћење реализације Програма за заштиту и унапређење животне средине, на седници одржаној дана 06.02.2019.године, доноси

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2018. год.

I – Услуге по уговору  планиран износ од 60.000,00 дин. - реализовано 19.200,00 дин. (32% остварење планираних средстава из Програма)

-присуствовање семинару у циљу едукације запослених на пословима заштите животне средине;

II – Специјализоване услуге, планиран износ од 2.940.000.00 дин. - реализовано 1.855.763,80 дин. (63,1% остварење планираних средстава из Програма)

-чишћење дивљих депонија и чишћење корита у малим водама (услугу коју врши ЈКП Кучево, у складу са Одлуком о комуналним делатностима и комуналном уређењу насеља на територији општине Кучево, односно Одлуком о искључивом праву);

III - Материјал, планиран износ од 300.000,00 дин. - реализовано 196.150,00 дин. (65,4% остварење планираних средстава из Програма)

-уређење травнатих површина у граду и поред реке Пек, набавком зимзелених садница, цвећа и траве у близини школа и других јавних установа у граду и насељеним местима;

IV – Зграде и грађевински објекти, планиран износ од 84.000,00 дин. - реализовано 84.000,00 дин. (100% остварење планираних средстава из Програма) – преузета обавеза из 2017. године

-пројекат за управљање отпадом

-ревизија Плана управљања комуналним отпадом на територији општине Кучево

V – Машине и опрема, планиран износ од 3.800.000,00 дин. - реализовано 1.870.560,00 дин. (49,2% остварење планираних средстава из Програма)

-набавка контејнера и пластичних канти.

Програм за заштиту и унапређење животне средине планиран је у укупном износу од 7.184.000,00 динара, од којих је реализовано 4.025.673,80 динара тј. укупно остварење изражено у процентима износи 56%.